| degnisDev | CONTRATO DE DESARROLLO WEB Servicios Profesionales de Tecnología Bogotá, D.C. — 14 de mayo de 2026 |  |
| --- | --- | --- |

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), las partes que a continuación se identifican celebran el presente Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo Web, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

I. PARTES DEL CONTRATO

EL DESARROLLADOR:

| Nombre completo | Geovany Quevedo |
| --- | --- |
| Número de cédula | 1.070.958.118 |
| Rol | Desarrollador Web — degnisDev |
| Correo electrónico | ___________________________ |
| Teléfono / WhatsApp | ___________________________ |

EL CLIENTE:

| Nombre completo | Katerine Miranda |
| --- | --- |
| Número de cédula | 1.070.958.112 |
| Organización | Fundación Manos Unidas |
| Correo electrónico | ___________________________ |
| Teléfono / WhatsApp | ___________________________ |

II. CLÁUSULAS DEL CONTRATO

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El Desarrollador se compromete a diseñar, desarrollar y poner en producción un sitio web institucional para la Fundación Manos Unidas, conforme a las especificaciones técnicas y funcionales descritas en la presente cláusula y en el anexo técnico adjunto.

El sitio web comprenderá las siguientes secciones:

• Inicio (Home)

• Quiénes somos

• Aliados

• Proyectos

• Blog / Noticias

Características funcionales:

• Diseño responsive: adaptado a celulares, tablets y computadores.

• Panel de administración de contenido (CMS) para gestión autónoma de noticias y proyectos.

• Optimización para fotografías y videos.

• Certificado SSL automático (HTTPS).

• Velocidad y rendimiento optimizados con CDN global.

CLÁUSULA SEGUNDA. STACK TECNOLÓGICO

El sitio web será desarrollado utilizando las siguientes tecnologías de vanguardia, seleccionadas por su robustez, escalabilidad y costo-efectividad:

| Tecnología | Propósito / Descripción |
| --- | --- |
| Next.js 15+ | Framework de React. Genera un sitio web rápido, moderno y optimizado para SEO. |
| Tailwind CSS | Framework de estilos para diseñar la interfaz de forma profesional y ágil. |
| TypeScript | Lenguaje tipado que reduce errores y hace el código más robusto y mantenible. |
| Cosmic / Outstatic | Headless CMS. Permite al equipo de la fundación gestionar noticias, proyectos y contenidos. |
| Vercel | Hosting con CDN global, certificado SSL automático y despliegue continuo sin costo recurrente. |
| GitHub | Repositorio privado del código fuente con control de versiones y respaldo continuo. |
| Git | Sistema de control de versiones para gestionar cambios en el código de forma segura. |

CLÁUSULA TERCERA. ENTREGABLES DEL PROYECTO

El Desarrollador entregará al Cliente los siguientes productos:

• Sitio web completamente funcional desplegado en Vercel con dominio .org configurado.

• Repositorio privado en GitHub con el código fuente del proyecto.

• Panel CMS activo y configurado para la gestión de contenidos.

• Capacitación de mínimo una (1) hora para el equipo de la fundación sobre el uso del CMS.

• 30 días de soporte técnico post-entrega para corrección de errores o ajustes menores.

• Documentación básica de uso del sistema.

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

El Cliente se compromete a:

• Suministrar todos los contenidos necesarios (textos, fotos, videos, logotipos) en los plazos acordados.

• Designar un responsable de comunicación con el Desarrollador.

• Participar activamente en las reuniones de avance semanales programadas.

• Realizar las revisiones y aprobaciones de avances en un plazo máximo de 3 días hábiles.

• Efectuar los pagos en los plazos establecidos en la Cláusula Sexta.

El plazo de entrega del proyecto comenzará a correr únicamente desde el momento en que el Cliente entregue la totalidad del material solicitado.

CLÁUSULA QUINTA. PLAZOS DE EJECUCIÓN

| Inicio del plazo | A partir de la firma del contrato Y entrega completa del material por parte del Cliente. |
| --- | --- |
| Plazo estándar | Cuatro (4) semanas, siempre que no ocurran contratiempos ni cambios de alcance. |
| Plazo con contingencias | Hasta seis (6) semanas, en caso de cambios de último momento, ajustes mayores o situaciones de fuerza mayor. |
| Reuniones de seguimiento | Mínimo una (1) reunión semanal para evaluación de avances, revisiones y aprobaciones. |

CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor total por los servicios descritos en el presente contrato es de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($ 1.200.000 COP), pagaderos de la siguiente forma:

| Cuota | Monto | Condición de pago |
| --- | --- | --- |
| 50% — Anticipo | $ 600.000 COP | Al momento de firmar el presente contrato e iniciar el proyecto. |
| 50% — Saldo final | $ 600.000 COP | Al momento de entregar el sitio funcionando en producción. |

Los pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria, Nequi o el medio acordado entre las partes. El incumplimiento en el pago del anticipo implicará la no iniciación del proyecto. El incumplimiento en el pago del saldo final suspenderá la entrega de accesos y código fuente hasta su cancelación.

CLÁUSULA SÉPTIMA. EXCLUSIONES DEL CONTRATO

El presente contrato NO incluye los siguientes servicios o costos:

• Renovación anual del dominio .org (costo aproximado $ 80.000 COP a partir del segundo año).

• Creación o producción de contenido (textos, fotografías, videos, diseño gráfico); estos son responsabilidad del Cliente.

• Cambios estructurales mayores en el diseño o funcionalidad solicitados después de la entrega final.

• Mantenimiento correctivo o evolutivo posterior a los 30 días de soporte incluidos.

• Posicionamiento en buscadores (SEO avanzado) ni campañas de marketing digital.

• Integración con sistemas de terceros no mencionados expresamente en este contrato.

CLÁUSULA OCTAVA. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Una vez recibido el pago total estipulado, el Cliente tendrá plena titularidad sobre el sitio web entregado, incluyendo su diseño e implementación. El Desarrollador conservará el derecho de mencionar el proyecto como parte de su portafolio profesional, sin divulgar información confidencial de la Fundación.

El código fuente alojado en el repositorio de GitHub pasará a control del Cliente una vez efectuado el pago final. Las tecnologías de terceros utilizadas (Next.js, Vercel, etc.) están sujetas a sus propias licencias de uso.

CLÁUSULA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener en estricta reserva toda información sensible, estratégica o de carácter privado que sea compartida durante la ejecución del proyecto. Esta obligación se extiende por un período de dos (2) años posterior a la terminación del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. MODIFICACIONES AL ALCANCE

Cualquier modificación al alcance original del proyecto deberá solicitarse por escrito y será evaluada por el Desarrollador, quien informará al Cliente sobre el impacto en tiempo y costo. Los cambios de alcance aprobados deberán formalizarse mediante adición escrita al presente contrato. Las modificaciones menores de ajuste (colores, textos, imágenes) durante el desarrollo no generarán costos adicionales.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA Y SOPORTE POST-ENTREGA

El Desarrollador garantiza el correcto funcionamiento del sitio web por un período de treinta (30) días calendario contados a partir de la entrega oficial. Durante este período, el Desarrollador corregirá sin costo adicional cualquier error de funcionamiento que sea responsabilidad del desarrollo. No se consideran garantía: errores derivados de modificaciones realizadas por el Cliente, fallos en servicios de terceros (Vercel, Cosmic, dominio), ni nuevas funcionalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN

El presente contrato podrá darse por terminado anticipadamente en los siguientes casos:

• Por mutuo acuerdo escrito entre las partes.

• Por incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones aquí pactadas, previo aviso escrito de cinco (5) días hábiles.

• En caso de terminación anticipada por parte del Cliente, el anticipo pagado no será reembolsable si ya se han iniciado los trabajos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES

El presente contrato constituye el acuerdo íntegro entre las partes y reemplaza cualquier comunicación, oferta o cotización previa. Es de naturaleza civil y se rige por las leyes de la República de Colombia. Las partes declaran haber leído, comprendido y aceptado en su totalidad las cláusulas aquí consignadas, manifestando su conformidad mediante firma.

III. FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Leído el presente documento y en señal de conformidad con todas y cada una de sus cláusulas, las partes lo suscriben en la ciudad de Bogotá, D.C., en la fecha indicada en el encabezado.

| ________________________________ Geovany Quevedo Desarrollador Web — degnisDev C.C. 1070958118 Fecha: ___________________ |  | ________________________________ Katerine Miranda Cliente — Fundación Manos Unidas C.C. 1070958112 Fecha: ___________________ |
| --- | --- | --- |

Este contrato se firma en dos (2) ejemplares de igual valor, uno para cada parte.

degnisDev — Soluciones Web Profesionales